# 인공지능 교육용 가상 회의록 예시

목적: 본 문서는 인공지능(AI) 및 데이터 분석 교육 과정에서 '비정형 데이터의 정형화' 실습을 위해 제작된 가상의 회의록입니다. 회의록에 포함된 다양한 정보를 추출하여 구조화된 데이터(예: CSV, JSON)로 변환하는 연습을 할 수 있습니다.

현재 시간: 2026-03-06

## 가상 회의록: 2026년 1분기 신제품 '프로젝트 제우스' 출시 전략 회의

| 회의 ID | MEETING-2026-0304-PROD-001 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 3월 4일 (수) 14:00 ~ 15:30 (90분) |
| 장소 | 본사 3층 대회의실 (Room A) |
| 참석자 | 김철수 (PM, 프로젝트 총괄), 이영희 (마케팅팀장), 박지성 (개발팀 수석), 최유리 (디자인팀 선임), 정다혜 (영업팀 과장) |
| 불참자 | 없음 |
| 회의 목적 | 신제품 '프로젝트 제우스'의 성공적인 출시를 위한 최종 개발 현황, 마케팅, 영업 전략 점검 및 확정 |

### 회의 안건

최종 개발 현황 및 QA 보고

마케팅 캠페인 '신들의 귀환' 최종안 검토

초도물량 생산 및 판매 채널 협의

기타 논의 및 차기 회의 일정 조율

### 안건 1: 최종 개발 현황 및 QA 보고

#### 주요 논의 내용

발표자: 박지성 (개발팀 수석)

현재 개발 공정률 95% 달성. 핵심 기능은 모두 구현 완료되었으며, 현재 안정화 단계에 있음.

2차 QA 과정에서 발견된 마이너 버그 3건(UI 깨짐, 특정 조건 하 알림 미작동, 데이터 동기화 0.5초 지연)은 금일(3/4) 중으로 모두 수정 완료 예정.

성능 테스트 결과, 목표치였던 동시 접속자 5,000명 환경에서 평균 응답 시간 200ms 이하를 만족함 (실측 185ms).

#### 결정 사항

최종 버그 수정 완료 후, 3월 5일부로 '출시 후보(Release Candidate)' 빌드로 확정하고 마케팅팀에 전달하기로 함.

#### 실행 항목 (Action Items)

| ID | 업무 내용 | 담당자 | 소속 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-001 | 최종 버그 수정 및 QA 통과 리포트 작성/공유 | 박지성 | 개발팀 | 2026-03-05 | 진행중 |

### 안건 2: 마케팅 캠페인 '신들의 귀환' 최종안 검토

#### 주요 논의 내용

발표자: 이영희 (마케팅팀장)

캠페인 컨셉 '신들의 귀환'에 맞춰 제작된 티저 영상 및 SNS 홍보 이미지 시안 공유.

총 마케팅 예산 2억 원 중, 1차(사전예약) 집행 예산으로 8천만 원을 제안. (디지털 광고 5천만, 인플루언서 협업 3천만)

사전예약 목표 인원은 5만 명, 타겟 전환율은 15%로 설정.

최유리 디자이너: "캠페인 이미지의 주조색을 좀 더 명확하고 강렬한 '일렉트릭 블루'로 변경하면 제품의 혁신적 이미지를 강조할 수 있을 것 같다"는 의견 제시.

김철수 PM 코멘트: "캠페인 컨셉과 예산안 모두 합리적으로 보입니다. 특히 최유리 선임의 색상 제안은 좋은 포인트네요. 반영해서 진행합시다."

#### 결정 사항

마케팅 캠페인 '신들의 귀환' 최종안을 원안대로 승인.

디자인팀 의견을 반영하여 홍보물의 주조색을 '일렉트릭 블루(#00FFFF)'로 수정하여 진행.

1차 예산 8천만 원 집행을 승인함.

#### 실행 항목 (Action Items)

| ID | 업무 내용 | 담당자 | 소속 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-002 | 캠페인 홍보물 주조색 변경 및 최종 시안 공유 | 최유리 | 디자인팀 | 2026-03-10 | 신규 |
| AI-003 | 사전예약 페이지 오픈 및 디지털 광고 집행 | 이영희 | 마케팅팀 | 2026-03-16 | 신규 |

### 안건 3: 초도물량 생산 및 판매 채널 협의

#### 주요 논의 내용

발표자: 정다혜 (영업팀 과장)

'프로젝트 제우스'가 소프트웨어 제품이므로 '초도물량'은 '초기 라이선스 발급 수'로 정의.

주요 온라인 판매 채널로 '자사몰', '네이버 스토어', '쿠팡' 3곳을 제안.

채널별 예상 판매 비중: 자사몰 40%, 네이버 35%, 쿠팡 25%.

출시 기념 10% 할인 프로모션(가격: 99,000원 -> 89,100원)을 2주간 진행할 것을 제안.

#### 결정 사항

제안된 3개 온라인 채널(자사몰, 네이버, 쿠팡)에서 동시 출시하기로 확정.

출시 기념 10% 할인 프로모션을 2주간 진행하는 것을 승인.

#### 실행 항목 (Action Items)

| ID | 업무 내용 | 담당자 | 소속 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-004 | 각 판매 채널별 상품 등록 및 프로모션 설정 | 정다혜 | 영업팀 | 2026-03-20 | 신규 |

### 안건 4: 기타 논의 및 차기 회의 일정 조율

#### 주요 논의 내용

김철수 PM: "출시일은 4월 1일로 확정하고, 모든 일정은 이 날짜에 맞춰 역산하여 관리해주시기 바랍니다."

차기 회의는 사전예약 시작 직후, 중간 성과를 점검하기 위해 개최하기로 함.

#### 결정 사항

제품 공식 출시일: 2026년 4월 1일 (수)

차기 회의 일정: 2026년 3월 18일 (수) 14:00

차기 회의 안건: 사전예약 캠페인 중간 성과 분석 및 대응 전략 논의

정형 데이터 변환 실습 가이드 위 회의록을 바탕으로 다음 정보를 추출하여 하나 이상의 구조화된 데이터 파일(예: meetings.json, action_items.csv)을 생성하는 실습을 진행할 수 있습니다. 1. 회의 기본 정보 (Meeting Metadata) 회의의 전체적인 정보를 담는 테이블/객체를 생성합니다. 추출 항목: 회의 ID, 일시, 장소, 회의 목적, 공식 출시일, 차기 회의 일시 등 2. 참석자 정보 (Participants) 어떤 회의에 누가 참석했는지 관계를 정의합니다. 추출 항목: 회의 ID, 참석자 이름, 소속, 직책 등 3. 안건별 정보 (Agendas) 각 안건의 주요 내용을 구조화합니다. 추출 항목: 회의 ID, 안건 번호, 안건 제목, 발표자, 주요 논의 내용 요약, 결정 사항 등 심화: 논의 내용에서 언급된 구체적인 수치(예: 예산 2억 원, 공정률 95%, 목표 전환율 15%)를 별도의 컬럼으로 추출해 보세요. 4. 실행 항목 (Action Items) 가장 명확한 정형화 대상입니다. 모든 실행 항목을 하나의 테이블로 관리합니다. 추출 항목: 실행 항목 ID, 업무 내용, 담당자, 소속, 기한, 상태, 관련 안건 번호 등 실습 예시: Python의 Pandas, 정규표현식(re) 라이브러리나, LangChain과 같은 LLM 프레임워크를 사용하여 위 정보를 자동으로 추출하고 JSON 파일로 변환하는 코드를 작성해 볼 수 있습니다.